این قرارداد بین شرکت سدید سرمایه به نشانی: بلوار امین کوچه 10 که از این پس به عنوان کارفرما شناخته می‌شود و از طرف دیگر گروه نرم‌افزاری رویا به نشانی: خیابان شهید گلزاری، ساختمان گلزاری، طبقه 2 واحد 4  به عنوان مجری منعقد می‌گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می‌دانند.

تبصره یک: تمامی درخواست‌های کارفرما می‌بایست فقط از طریق نماینده وی که در قرارداد ذکرشده به مجری اطلاع‌رسانی گردد و درخواست‌های دیگر شرکت که از طرف دیگر اعضای شرکت کارفرما مطرح شوند فاقد اعتبار خواهند بود.

تبصره دو: تمامی درخواست‌های دو طرف قرارداد (کارفرما/مجری) می‌بایست از طریق یک گروه که نماینده مجری و کارفرما در آن عضو هستند و در پیام‌رسان واتسآپ ساخته شده اطلاع‌رسانی شوند.

**ماده 1-  موضوع قرارداد**

اجرای پروژه طراحی وب اپلیکیشن با تکنولوژی زیر تحت عنوان وب اپلیکیشن حسابداری شرکت سدید سرمایه:

Back-End: Python-Django - GraphQL  
 Front-End: JavaScript-VueJS  
 Database: MariaDB

**ماده 2-  مدت انجام قرارداد**

مدت انجام این قرارداد سه ماه می‌باشد.

تبصره: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش‌بینی‌شده اجراء نماید و تمدید مدت انجام قرارداد با توافق طرفین ممکن است.

در صورتی که مجری برای انجام کار یا تصمیم‌گیری منتظر کارفرما باشد، مدت زمان انتظار به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد.

**ماده 3- تعهدات  مجری**

* 1. مشاوره دادن به کارفرما در خصوص موضوع قرارداد.
  2. انجام فعالیت‌های طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به‌موقع پروژه.
  3. رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.
  4. اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به‌مناسبت انجام طراحی کسب می‌گردد، به‌عنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد؛ مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش‌دهنده. در غیر این صورت  سفارش‌دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.
  5. طراحی و پیاده‌سازی  مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده‌سازی موضوع قرارداد.
  6. مجری نمی‌تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیر واگذار نماید.

**ماده 4- نوع وب سایت**

وب سایت به صورت پویا توسط گروه نرم‌افزاری رویا طراحی شده است که امکانات آن به پیوستی که به امضای طرفین رسیده آورده می‌شود.

**ماده 5- مبلغ قرارداد**

قیمت طراحی و پیاده‌سازی به صورت توافقی در نظرگرفته شده است و مبلغ کلی طراحی سایت 500 میلیون ریال (معادل 50 میلیون تومان) می‌باشد.

تبصره یک: هزینه‌های جاری اعم از هزینه‌های هاست، دامنه، پنل پیامک و غیره در تعهد کارفرما است که باید هنگام امضای قرارداد به صورت جداگانه پرداخت گردد.

تبصره دو: کارفرما موظف است تحقیق‌های لازم را در مورد قیمت قرارداد پیش از امضای قرارداد انجام دهد.

**ماده 6-  مراحل پرداخت**

1. 50 درصد مبلغ کل به عنوان پیش‌پرداخت پس از امضاء قرارداد، قابل پرداخت است.
2. 40 درصد قرارداد پس از اتمام کار پرداخت می‌گردد.
3. 10 درصد پس از زمان مدت گارانتی(حداکثر 2 ماه)

تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه‌ها توسط کارفرما و گذشت بیش از 3 روزکاری از زمان مقرر مجری می‌تواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ و کلیه هزینه و خسارت‌های احتمالی را از کارفرما طلب کند.

**ماده 7-  تعهدات اصلی کارفرما**

**۱-** تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد در زمان مقرر.

۲- پاسخ‌گویی به ابهامات و سوالات مجری در حیطه قرارداد.

۳- در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم برای طراحی و پیاده‌سازی موضوع قرارداد.

**ماده 8- حل اختلاف**

طرفین قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختلاف در تفسیر شرایط و مسائل اجرایی قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که در مورد اختلاف با مذاکره مستقیم به توافق نرسیدند، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارجاع و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

**ماده 9- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر**

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست‌های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست‌ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد میسر خواهد بود.

**ماده 10- فسخ قرارداد**

فســخ یک‌جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره ماده شش، امکان‌پذیر نیست.

**ماده 11- شرایط خاص**

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد، انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ و مراتب را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورتی که فسخ قرارداد ناشی از شرایط قهری (فورس ماژور) باشد، هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می‌گیرد.

**ماده 12- آدرس**

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتی که در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

**ماده 13- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت**

وب اپلیکیشن طراحی‌شده به مدت 93 روز در دوره آزمایشی و پشتیبانی از طرف مجری می‌باشد. جهت انجام فعالیت‌های پشتیبانی بعد از این مدت کارفرما باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی با مجری و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش‌دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش‌های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser های به روز قابل مشاهده باشد و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

**ماده 14- قانون حاکم بر قرارداد**

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

**ماده 15- نسخه‌های قرارداد**

این قرارداد در 15 ماده، یک پیوست (طرح اولیه سایت)، به زبان فارسی و در  دو  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه‌های آن دارای اعتبار یکسان و برابر است. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره‌های ذیل آن که به امضای متعاقدین رسیده، طرفین خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست‌های مربوطه می‌دانند.